Premier Sprint

Documents associés :

[Diagramme de Gantt](https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/1EOpn_yvSe-G0gLaVNy5_iC7fQJJxxQcCGxGZsWEHf-Q/edit)

[Gestion De Projet](https://docs.google.com/document/u/2/d/1D_vgZsLR-GfLlFPdbDBlo8vE5xHNB_jm5E6CH1vJKqI/edit)

TODO List:

* CRÉATION DES PAGES FLASK
* CRÉATION DES PAGES HTML5/CSS3
* BASE DE DONNÉE
* FONCTIONS PYTHON
* COMBINAISON FLASK/CSS3
* CRÉATION DE SESSION

Remarques pendant le sprint / POST MORTEM du sprint :

* pour se connecter à la session, un utilisateur donne nom/prenom hors ce n’est pas la clef primaire dans la BD -> changer de clef primaire pour passer à une adresse mail ? ( cela sera utile si dans le futur on veut envoyer des mails genre rappels de vote, résultats de vote etc …)
* confusion sur le schéma message/forum
* problème de fichier git corrompu
* problème de merge / pull ( on maîtrise pas )
* on a sous estimé le css à faire, car on ne maîtrise pas le css
* on change le schéma relationnelle pour ajouter une colonne “problématique\_parente” au schéma sous-problématique

Rétrospective :

* on doit améliorer la fréquence des pulls / pushs
* ne pas sous estimer le travail pour un langage que l’on ne connaît pas ( css )
* prévoir du temps pour fusionner nos progrès